Аудит проекта Jarvis Work
как AI-агента уровня ChatGPT / Claude Code

Глубокий технический разбор по архиву Jarvis_Work-main (2).zip

Дата отчета: 29 марта 2026

Фокус: архитектура агента, tools-layer, безопасность исполнения, repo-awareness, сравнение с Claude Code / Codex

Основа вывода: фактический разбор структуры проекта и ключевых Python-модулей

Краткий вердикт: проект уже выглядит как серьезный local AI workspace, но до уровня Claude Code / Codex ему мешают не модели, а качество агентного цикла, безопасность terminal/file/git execution, целостность tool registry и отсутствие полноценного repo-aware слоя.

# 1. Executive summary

Проект уже вышел за рамки «чата над моделью». По структуре это локальная AI-платформа с FastAPI-бэкендом, React/Vite-фронтендом, Tauri-десктопом, Ollama-интеграцией, памятью, библиотекой файлов, git-инструментами, file ops, patch-сервисом и terminal-mode. В этом смысле фундамент у продукта сильный.

Но как coding-agent уровня ChatGPT/Codex или Claude Code + Opus система пока не дотягивает. Главный разрыв — не в названии модели, а в надежности execution-layer, неполной готовности отдельных tools, слабой репозиторной осведомленности и отсутствии жесткого цикла plan → diff → check → reflect → rollback.

Итоговая оценка: проект силен как local AI workspace и как база для дальнейшего роста, но сегодня это скорее широкая платформа с большим количеством возможностей, чем отполированный и доверяемый code agent.

# 2. Что было проверено

| Параметр | Наблюдение |
| --- | --- |
| Архив проекта | Jarvis_Work-main (2).zip |
| Python-файлы в backend/app | 97 файлов; все парсятся через ast без syntax errors |
| Всего .py в архиве | 99 файлов; 1 нерелевантный файл вне backend/app не является валидным Python |
| API surface | ≈185 route decorators в backend/app/api/routes |
| Крупнейшие модули | core/agents.py (~2823 строк), core/memory.py (~1453), services/agents_service.py (~1273) |
| Ключевые проверенные модули | main.py, terminal.py, tool_service.py, planner_v2_service.py, project_patch_service.py, python_runner.py, core/config.py, core/llm.py, project_brain.py, docs/README.md |

Метод: структурный просмотр архива, чтение ключевых сервисов и маршрутов, проверка архитектурных связей, поиск рисков в execution-layer и tool contracts.

# 3. Сильные стороны проекта

Широкий продуктовый охват — Это не просто чат. Проект уже охватывает память, библиотеку, работу с файлами, патчи, терминал, git и desktop/mobile сценарии.

Local-first фундамент — Наличие Ollama, локального backend и Tauri дает хороший путь к приватности, контролю и снижению зависимости от внешних лимитов.

Есть зачатки безопасного code-edit flow — ProjectPatchService уже умеет preview diff, backup snapshots, hash verification и rollback. Это сильная база для аккуратного редактирования кода.

Есть контролируемый Python runner — В python_runner.py используется ограниченный набор builtins и allowlist imports. Для локальных вычислений это намного лучше, чем бесконтрольный exec.

Понимание проблемы контекста — В core/llm.py есть budgeting contexts и safe_ctx, то есть ты уже думаешь не только о модели, но и о реальных аппаратных ограничениях.

Разделение маршрутов по функциям — Большой API surface говорит о попытке отделять домены: chat, project brain, git, memory, skills, telegram, dashboard, autopipeline.

# 4. Главные слабые места и риски

Ядро агента размыто между несколькими подсистемами — docs/README.md прямо описывает проект как миграцию со Streamlit на FastAPI + React + Tauri. По коду видно, что есть старые и новые контуры, а логика разнесена между core/agents.py, services/agents_service.py и множеством route-файлов.

Есть stub-сервисы в критически важных местах — project_brain_loop_service.py, project_map_service.py и browser_agent.py сейчас stub-объекты, а не рабочие сервисы.

Tool contracts местами не совпадают с реализацией — tool_service.py вызывает BrowserAgent.search(), ProjectMapService.build_map() и ProjectMapService.search(), но в stub-модулях таких методов нет. Это создает ложное ощущение готовности tool registry.

Execution-layer небезопасен для сильного автономного агента — terminal.py использует subprocess.run(..., shell=True), поддерживает смену директории без жесткого удержания в workspace, а опасные команды блокируются blocklist-подходом, что слабее allowlist/sandbox policy.

Planner эвристический — planner_v2_service.py — это keyword/router logic. Он полезен, но не тянет на зрелый планировщик для сложных multi-step coding задач.

Слабая repo-awareness — Видно чтение файлов и поиск по проекту, но нет полноценного symbol index / dependency graph / repo map как опорного слоя для работы по большой кодовой базе.

Нет опоры на evals и тестовую дисциплину — В архиве не найден явный слой системных evals, сценариев агентных задач и метрик качества для code-agent режима.

# 5. Разбор по ключевым осям качества

| Ось | Текущий уровень | Сильная сторона | Главный риск |
| --- | --- | --- | --- |
| Модельный слой | Средний+ | Есть routing и safe context под локальные модели | Даже сильная модель не спасет слабый execution-loop |
| Tools / use-cases | Средний | Широкий список возможностей | Часть tools выглядит недоведенной или рассинхронизированной |
| Execution safety | Ниже среднего | Есть patch backups и ограниченный python runner | Terminal и git/file operations слишком доверительные для автономного агента |
| Repo-awareness | Ниже среднего | Есть поиск по проекту и file access | Нет полноценного symbol-aware / map-aware слоя |
| Планирование | Ниже среднего | Есть route-based оркестрация | Planner строится на ключевых словах, а не на состоянии задачи |
| UX и продуктовая база | Выше среднего | Desktop/local-first направление сильное | Ширина продукта опережает hardening ядра |
| Надежность разработки | Низкий | Patch/rollback слой уже хороший | Нет видимого контура evals, regression harness и task benchmarks |

# 6. Насколько это близко к ChatGPT / Claude Code

Если сравнивать не по маркетингу, а по инженерным свойствам, то зрелый coding-agent уровня Claude Code / Codex держится на пяти столпах: безопасный execution, проверенный tool layer, repo-aware выбор контекста, дисциплинированный loop проверки результата и понятные проектные инструкции/approvals.

| Сравниваемая способность | Jarvis Work сейчас | Целевой уровень |
| --- | --- | --- |
| Local AI workspace | 7.5/10 | Сильный продуктовый фундамент |
| General assistant platform | 7/10 | Может стать хорошим локальным ассистентом |
| Code agent уровня Claude Code / Codex | 4/10 | Нужна серьезная переработка ядра |
| Trustworthy autonomous executor | 3/10 | Нужны approvals, sandbox и контроль побочных эффектов |

Это не плохая оценка для текущего состояния. Наоборот: платформа уже имеет достаточную массу, чтобы стать по-настоящему сильной. Но следующий рост должен идти не через добавление новых фич, а через уплотнение агентного ядра.

# 7. Приоритетные рекомендации

Собрать один главный code-agent loop — Нужен единый путь: plan → select files → repo context → propose diff → apply patch → run checks → reflect → commit/rollback. Пока это не единый контур, качество будет распадаться.

Переделать execution/security слой — Убрать LAN CORS по умолчанию, ограничить workspace, перейти от blocklist к allowlist/sandbox, убрать shell=True там, где это возможно, и ввести approvals на git commit / network / внешние записи.

Привести tool registry в честное состояние — Либо довести stub-модули до рабочего уровня, либо временно убрать их из списка доступных tools. Лучше меньше, но надежнее.

Сделать полноценный repo map — Нужны symbol index, imports/calls graph, ranking релевантных файлов и awareness текущего git diff. Это даст наибольший апгрейд для работы по крупному коду.

Ввести project instructions — Нужен AGENTS.md/CLAUDE.md-подобный слой: правила редактирования, build/test команды, запретные директории, definition of done.

Добавить evals и benchmarks — Минимум 20–30 реальных сценариев по своему репо: фиксы, рефакторы, поиск ошибок, создание patch и прохождение тестов.

# 8. Roadmap на 30 дней

| Период | Главная цель | Что делать | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Неделя 1 | Hardening execution-layer | Ограничить CORS; закрыть cwd в workspace; убрать shell=True где возможно; approvals на destructive operations; ревизия terminal/git/file routes | База доверия и снижение риска порчи системы |
| Неделя 2 | Честный tools-layer | Вырезать или дописать stub-сервисы; унифицировать интерфейсы ToolService; добавить health-check по каждому tool contract | Меньше скрытых падений и рассинхрона |
| Неделя 3 | Repo-aware agent core | Построить project_map как реальный индекс: symbols, imports, файловые связи, ranking контекста | Агент начинает брать правильные файлы и меньше ломает интеграцию |
| Неделя 4 | Eval-driven iteration | Завести benchmark-задачи, замерять success rate, wrong-file edits, rollback rate, build/test pass | Начинается управляемое улучшение вместо ощущений |

# 9. Что оставить, что сократить, что переписать

| Оставить | Сократить | Переписать в первую очередь |
| --- | --- | --- |
| Tauri + React/Vite, FastAPI backend, local-first philosophy, patch/rollback service, memory/library idea, model routing concept | Feature surface без hardening, количество фазовых/legacy route-файлов, избыточное обещание инструментов без готовой реализации | tool_service contracts, terminal/file/git policy, repo-awareness слой, единый planner/loop, проектные инструкции и eval harness |

# 10. Итог

Jarvis Work уже выглядит как серьезный задел для сильного локального AI-ассистента и потенциального coding-agent продукта. Самое важное — у проекта уже есть архитектурная масса: UI, backend, память, маршруты, patching, terminal, git и локальные модели. Это хорошая отправная точка.

Но для уровня ChatGPT/Codex или Claude Code проекту нужен сдвиг фокуса: не расширять платформу по горизонтали, а сделать агентное ядро надежным по вертикали. Пока этого не произошло, самые сильные ограничения — это не VRAM и не название модели, а доверие к execution, консистентность tools и качество работы с кодовой базой.

Если идти по приоритетам: security → unified agent loop → repo map → honest tool registry → evals, то проект реально можно подтянуть в сильный класс. Если продолжать просто добавлять функции, он останется впечатляющим, но хаотичным.

# Приложение A. Ключевые доказательства по коду

docs/README.md — Прямо описывает проект как миграцию со Streamlit на FastAPI + React + Tauri; это подтверждает переходный характер архитектуры.

backend/app/main.py — Разрешает CORS не только для localhost, но и для LAN диапазонов через allow_origin_regex.

backend/app/api/routes/terminal.py — Использует subprocess.run(..., shell=True), blocklist-команд и допускает смену cwd без жесткой привязки к workspace.

backend/app/services/tool_service.py — Регистрирует инструменты project_map_* и browser_*, хотя связанные сервисы сейчас stub или имеют несовпадающие методы.

backend/app/services/project_map_service.py — Содержит только build() / get_map() и возвращает stub-ответы.

backend/app/services/browser_agent.py — Содержит только run() / screenshot() и stub-ответы, при этом ToolService ожидает search().

backend/app/services/project_brain_loop_service.py — Возвращает stub по analyze() и run_loop().

backend/app/services/project_patch_service.py — Сильное место: preview diff, hash verification, backup/rollback.

backend/app/services/python_runner.py — Есть ограниченный набор builtins и allowlist imports.

backend/app/core/llm.py — Есть safe context и budgeting contexts под локальные модели и ограничения железа.